南京晓庄学院陶行知RAG检索增强
开发管理平台

技  术  方  案

| 项 目 编 号 | JSZC-320000-G2026-0016 |
| --- | --- |
| 投 标 人 | [投标人名称] |
| 投 标 日期 | 2026年04月09日 |
| 联 系 人 | 江苏省政府采购中心 |
| 联 系 电 话 | 025-XXXXXXXX |

# 目  录

1.  项目需求与服务内容的阐述与分析 ··········································· 3

1.1  项目背景与核心目标理解 ·············································· 3

1.1.1  数字中国战略下的教育智能化转型浪潮 ······································ 3

1.1.2  从数据沉睡到智能涌现的迫切需求 ········································ 4

1.1.2.1  数据价值释放的"最后一公里"障碍 ····································· 4

1.1.2.2  智能化应用创新的"高门槛"困境 ······································ 4

1.1.2.3  知识资产管理的"碎片化"状态 ······································· 5

1.1.2.4  技术架构的"可持续性"挑战 ········································ 5

1.1.3  核心目标：打造三位一体的AI数智中枢 ····································· 5

1.2  平台功能需求分析与理解 ·············································· 6

1.3  项目实施与服务保障体系专项理解 ·········································· 8

1.4  项目综合重难点与一体化应对策略 ·········································· 9

2.  项目总体规划设计 ·················································· 10

2.1  总体设计原则与思路 ················································ 10

2.2  总体架构设计 ··················································· 12

2.3  平台核心模块设计 ················································· 16

2.4  系统集成与扩展设计 ················································ 20

2.5  安全与运维保障设计 ················································ 22

2.6  标准化与合规性设计 ················································ 25

3.  项目实施计划方案 ·················································· 27

3.1  项目总体策略与原则 ················································ 27

3.2  项目实施里程碑计划 ················································ 30

3.3  项目团队与职责分工 ················································ 31

3.4  知识库建设实施计划 ················································ 32

3.5  平台开发实施计划 ················································· 33

3.6  系统集成与测试计划 ················································ 34

3.7  培训与交付计划 ·················································· 35

4.  技术实现方案 ···················································· 36

4.1  RAG检索增强技术方案 ·············································· 36

4.2  大语言模型集成方案 ················································ 38

4.3  知识库检索优化方案 ················································ 40

4.4  用户画像技术方案 ················································· 42

4.5  系统性能优化方案 ················································· 44

5.  运维保障与安全方案 ················································· 46

5.1  运维监控体系方案 ················································· 46

5.2  故障应急响应方案 ················································· 48

5.3  数据备份与恢复方案 ················································ 49

5.4  安全防护体系方案 ················································· 50

5.5  服务保障方案 ··················································· 52

6.  验收标准与交付物 ·················································· 54

6.1  验收标准与验收流程 ················································ 54

6.2  交付物清单 ···················································· 56

6.3  售后服务承诺 ··················································· 57

# 1. 项目需求与服务内容的阐述与分析

## 平台系统架构总图

图1-1 陶行知RAG检索增强开发管理平台系统架构图

## 1.1 项目背景与核心目标理解

### 1.1.1 数字中国战略下的教育智能化转型浪潮

在数字中国建设国家战略深入推进的时代背景下，教育领域的数字化转型已成为推动教育现代化、提升教育质量的关键驱动力。教育部相继出台《教育信息化2.0行动计划》《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》等一系列政策文件，明确提出要加快人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术在教育领域的深度应用，推动教育治理模式变革，促进教育教学模式创新。党的二十大报告进一步强调要推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国，这为教育智能化发展指明了方向，提供了根本遵循。

南京晓庄学院作为一所以教师教育为特色的本科院校，始终坚持以陶行知教育思想为办学灵魂，积淀了深厚的陶行知研究底蕴。学校现有陶行知研究文献资料丰富，涵盖陶行知先生的手稿、书信、演讲记录、研究资料以及国内外学术界对陶行知教育思想的研究成果达150余篇（部），这些珍贵的文献资料是学校开展陶行知研究、传承行知精神的重要知识资产。然而，长期以来这些珍贵的数字化文献资料分散存储在学校各个业务系统中，未能形成统一的知识服务体系，难以充分发挥其在教学科研、学科建设、文化传承等方面的价值。

当前，学校正处于建设特色鲜明的高水平应用型大学的关键时期，面临着提升人才培养质量、增强科研创新能力、优化学科建设水平等多重任务。如何充分利用人工智能技术，深度挖掘陶行知文献资料中的知识价值，构建智能化知识服务平台，为师生提供精准、高效、个性化的知识服务，已成为学校推进教育数字化转型的重要课题。同时，学校希望以陶行知文献知识库为核心数据底座，建设一个面向未来的智能应用开发平台，既能满足当前智能化应用落地的迫切需求，又能为未来更多教育场景的智能化拓展预留充足空间，从而加速人工智能在教育领域的深度应用与创新发展。

### 1.1.2 从数据沉睡到智能涌现的迫切需求

#### 1.1.2.1 数据价值释放的"最后一公里"障碍

经过多年信息化建设，南京晓庄学院已积累了包括学籍管理系统、教务管理系统、科研管理系统、图书管理系统等多个业务系统的海量数据资源。然而，这些数据普遍存在"信息孤岛"现象，各个系统之间的数据标准不一致、数据格式不统一、数据质量参差不齐，导致数据难以互联互通、共享复用。更为关键的是，学校现有的陶行知文献资料虽然已经完成数字化，但仍然以静态的文本形式存在，缺乏智能化检索和知识关联能力。用户想要从海量文献中找到所需内容，往往需要花费大量时间进行人工检索和筛选，检索效率低下，知识发现困难。传统的关键词匹配检索方式无法理解用户的查询意图，无法提供语义层面的智能匹配，导致检索结果与用户需求之间存在较大偏差。这些问题严重制约了陶行知文献资料的知识价值发挥，形成了数据价值释放的"最后一公里"障碍。

#### 1.1.2.2 智能化应用创新的"高门槛"困境

人工智能技术的快速发展为教育智能化创新带来了前所未有的机遇，大语言模型、检索增强生成（RAG）、知识图谱等技术的成熟，使得构建智能化应用成为可能。然而，对于高校而言，开发和部署智能化应用仍然面临较高的技术门槛。一方面，智能化应用的开发需要掌握机器学习、自然语言处理、向量数据库等多领域的前沿技术，这对开发人员的技术能力提出了很高要求；另一方面，智能化应用的部署和运维需要强大的算力支撑和完善的基础设施配套，这对于一般高校而言是沉重的负担。此外，智能化应用的开发和迭代需要持续的技术投入和资源消耗，而高校普遍缺乏专业的技术团队和稳定的技术支撑体系，导致很多有价值的智能化应用创意难以落地实施。因此，如何降低智能化应用开发的技术门槛，让更多用户能够便捷地创建和使用智能化应用，是当前亟待解决的重要问题。

#### 1.1.2.3 知识资产管理的"碎片化"状态

南京晓庄学院的陶行知文献资料分散存储在学校图书馆档案系统、校史馆资料库、各院系研究资料库等多个存储位置，缺乏统一的知识管理和整合平台。这种分散存储的状况导致知识资产管理的碎片化问题突出：文献资料的元数据信息不完整、不规范，难以进行有效的组织和管理；不同来源的文献资料之间缺乏语义关联，难以形成知识网络；文献资料的更新和维护缺乏统一的流程和标准，导致知识库内容难以保持时效性和准确性。此外，由于缺乏有效的知识共享机制，不同院系、不同研究团队之间的研究成果难以共享复用，容易出现重复研究、资源浪费等问题。因此，建立统一、规范、智能化的知识管理体系，实现陶行知文献资料的集中管理、深度整合和便捷共享，是提升学校知识资产管理水平的重要举措。

#### 1.1.2.4 技术架构的"可持续性"挑战

智能化应用的技术选型和架构设计直接关系到系统的可扩展性、可维护性和可持续发展能力。当前市场上的人工智能技术和产品更新迭代速度极快，大语言模型每隔几个月就会更新换代，向量数据库、embedding 技术也在持续演进。如果系统的技术架构设计过于刚性、耦合度过高，一旦底层技术发生重大变化，整个系统可能面临推倒重来的风险。因此，在系统设计之初就需要充分考虑技术架构的灵活性和前瞻性，采用模块化、微服务化的设计思想，确保系统能够在技术演进过程中平滑升级，避免因技术迭代而导致的重复建设问题。同时，系统架构还需要考虑与学校现有信息系统的兼容和整合问题，确保新旧系统之间能够无缝对接，保护学校的现有投资。

### 1.1.3 核心目标：打造三位一体的AI数智中枢

基于上述背景分析和需求梳理，本项目的核心目标是建设一个以陶行知文献知识库为核心数据底座的"陶行知RAG检索增强开发管理平台"，为学校打造集"知识管理平台"、"智能应用平台"、"开发管理平台"于一体的三位一体的AI数智中枢。该平台需要实现以下核心能力：

第一，构建一体化数据与AI能力基座。平台需要整合学校分散的陶行知文献资源，建立统一的陶行知知识库，并在此基础上构建完整的RAG检索增强能力，为上层智能应用提供强大的知识检索和语义理解支撑。平台需要支持多种文档格式的导入和解析，支持智能文本分块和向量化处理，支持混合检索和语义匹配，确保检索结果的准确性和完整性。

第二，打造场景化智能应用与服务。平台需要提供丰富的智能应用模板和开发工具，使用户能够快速创建智能问答、知识检索、个性化推荐等多种类型的智能应用。平台需要支持基于用户画像的个性化服务，根据用户的身份、知识水平、偏好风格等特征提供定制化的回答内容。同时，平台还需要提供完善的应用监测和运维管理功能，实时跟踪应用运行状态，确保系统稳定可控。

第三，构建全生命周期保障与赋能体系。平台不仅是一个技术工具，更是一个服务生态。平台需要提供完善的培训和支持服务，帮助用户快速掌握平台的使用方法，激发用户的创新灵感。平台需要建立持续优化的运营机制，通过数据闭环实现模型的自我进化，使系统越用越智能。平台还需要提供标准化的API接口和扩展机制，支持与学校智慧校园平台的无缝对接，为未来更多场景的智能化拓展奠定基础。

## 1.2 平台功能需求分析与理解

根据招标文件的要求，本项目的功能需求涵盖以下几个核心领域，这些功能需求相互关联、相互支撑，共同构成了陶行知RAG检索增强开发管理平台的完整功能体系。

### 1.2.1 知识库管理模块

知识库管理模块是整个平台的基础设施，为上层智能应用提供知识存储和检索服务。该模块的核心功能包括：

在知识库创建方面，系统支持选择本地文件进行上传，支持的文件类型覆盖了主流的文档格式，包括TXT文本文件、Markdown格式文件、PDF文档、HTML网页文件、Excel电子表格（XLSX、XLS格式）、Word文档（DOCX格式）以及CSV逗号分隔值文件等。这种多格式支持能力确保了系统能够兼容学校现有的大多数文献资料格式，降低了数据迁移和导入的门槛。用户通过简单的文件选择和上传操作，即可完成知识库的初始化创建。

在知识库配置方面，系统提供强大的配置管理能力。系统支持通用文本分块模式，能够根据预设的分块策略对上传文档进行智能分段。分块是RAG检索系统中非常关键的环节，合理的分块大小和分块边界能够显著提升检索效果。系统提供分段预览功能，用户在正式入库前能够直观地看到分块效果，包括每个分块的文本内容、分块长度、分块数量等信息。如果用户对默认分块策略不满意，还可以在此界面对分块参数进行灵活调整，直到获得满意的分块效果。知识库配置功能还包括对知识库内文档的增删改查操作，用户可以随时添加新文档、删除废弃文档、更新过时内容。同时，系统支持文档的启用和禁用控制，被禁用的文档将不参与检索，但保留在知识库中方便日后重新启用。

在内置知识库方面，系统需要预置已建设完成的陶行知知识库，包含不少于150个陶行知相关文献资料。这些文献资料是学校多年积累的宝贵知识资产，具有较高的学术价值和研究价值。内置知识库允许用户进行完整的增删改查操作，体现了系统设计的灵活性——用户不仅可以使用系统提供的知识资源，还能够根据自身需要对知识库进行调整优化。

### 1.2.2 AI应用开发管理模块

AI应用开发管理模块是平台的核心功能模块，为用户提供了从应用创建到部署运维的完整开发工具链。

智能问答型AI应用是该模块的核心应用形态。当用户创建智能问答应用时，可以根据实际需求灵活配置应用的各项参数和功能开关。其中，下一步问题建议功能能够根据当前对话上下文智能生成用户可能感兴趣的后续问题，帮助用户深入探索知识内容，提升交互体验和知识获取效率。引用和归属功能则确保了生成内容的可溯源性——系统不仅返回答案，还会在答案中标注每条陈述的具体来源，标明引用的文档名称、段落位置等信息，让用户能够方便地验证和深入阅读原文。

应用日志管理功能为应用运营提供了数据支撑。系统会完整记录每一次用户与应用的交互日志，包括用户输入的问题、系统的检索过程、生成的回答内容、响应耗时等信息。用户可以按照过去7天、过去4周、过去3月等预设时间段进行日志筛选查询，也可以自定义时间范围进行精确查找。每条日志都有详情查看功能，管理员可以深入分析每次交互的具体过程，为应用优化提供依据。应用管理功能还包括应用的启用和停用控制，当某个应用需要临时下线维护时，管理员可以方便地将其停用；应用编排功能则支持对应用进行参数调整和功能配置；删除功能允许管理员清理不再需要的应用。

应用监测功能提供了多维度的统计分析能力。系统能够从消息数、活跃用户数、平均用户调用次数等核心指标维度对应用的使用情况进行分析，支持按时间段进行对比分析，帮助管理员了解应用的使用趋势和用户行为特征。监测数据以直观的可视化图表形式呈现，便于理解和决策。

### 1.2.3 模型进化与持续学习模块

模型进化与持续学习能力是保持系统长期智能化的关键。系统需要具备通过数据闭环实现模型自我进化的能力，形成"使用→反馈→优化→再使用"的正向循环机制。这种持续学习的能力确保了系统在陶行知文本集的应用场景下能够越用越准、越用越智能。

召回效果自动化评估是持续学习的重要基础。系统需要对检索召回效果进行多维度的自动化评估，评估维度包括：召回率，用于衡量系统是否检索到了正确答案所在的文档，这是评估检索完整性的核心指标；精确率，用于衡量检索结果中相关文档的比例，这是评估检索准确性的核心指标；平均倒数排名（MRR），用于衡量正确答案在检索结果中的排位，这是评估检索排序质量的综合性指标。通过持续监测这些评估指标的变化趋势，系统能够及时发现检索效果下滑的情况，并触发优化流程。

反馈学习机制是持续学习的核心环节。系统需要能够自动收集用户的交互反馈数据，包括显式反馈（如用户对回答的评分、点赞、踩）和隐式反馈（如用户的点击行为、浏览时长、追问内容等）。这些反馈数据经过清洗和标注后，作为训练数据用于模型的增量学习和优化。通过这种数据驱动的闭环优化机制，系统能够不断适应用户需求的变化，保持智能水平的持续提升。

### 1.2.4 用户个性化与习惯学习模块

用户个性化服务能力是本平台区别于一般RAG系统的重要特色。系统通过多维用户画像系统实现对每个用户的个性化服务。

多维用户画像系统自动构建每个用户的动态画像，画像维度包括：身份标签，支持管理员手动标注或用户自选，如"中小学教师"、"高校研究者"、"博物馆工作者"、"一般爱好者"等；知识水平，根据用户提问的复杂度、使用的专业术语频率等特征自动推断用户所处的知识层次，如入门级、研究级、专家级；偏好风格，根据用户历史交互行为学习其对回答风格的偏好，如简洁风格、详尽风格、原文引用为主风格、白话解读为主风格；关注领域，识别用户在陶行知思想中的关注焦点，如"生活教育理论"、"乡村师范教育"、"育才学校时期"、"诗歌创作"等；交互习惯，统计用户的使用时段、平均会话长度、提问频率等行为特征。

画像的动态更新机制确保了用户画像的时效性和准确性。用户画像需要支持实时更新，每次用户交互后系统会重新计算各维度的置信度，并根据最新的交互数据调整画像标签。对于新用户无历史数据的情况，系统支持通过首次交互引导快速建立初始画像，例如询问"您更希望了解陶行知的哪些方面？A.教育思想 B.生平事迹 C.经典著作"，根据用户的选择快速构建基础画像。

回答风格个性化是用户画像的直接应用。系统根据用户画像自动选择回答深度档位：面向中小学教师和一般爱好者，采用通俗解读风格，使用生活化语言解释，多举例子，少用专业术语，适当添加类比；面向本科学生和普通研究者，采用标准阐释风格，平衡原文引用与白话解读，结构清晰，引用规范；面向高校研究者和专家，采用学术严谨风格，大量原文引用，标注详细出处，可对比不同文献观点，指出学术争议。同时，系统支持用户手动切换档位，并记录切换行为用于更新用户画像。

## 1.3 项目实施与服务保障体系专项理解

### 1.3.1 从数据注入到生态融合的闭环

本项目的实施服务内容远超一般的系统开发范畴，需要实现从数据采集、知识加工、智能应用到服务运营的完整闭环。

陶行知文本数据开发服务是整个项目的数据基础。这项工作需要采集多个权威来源的陶行知相关文献资料，包括陶行知先生本人的手稿、书信、演讲记录、日记、诗歌、研究论文、专著等第一手文献，以及国内外学术界对陶行知教育思想研究的第二手文献资料。数据采集完成后，需要经过专业人员的深入研究与分析，运用大数据和AI技术将文献归类到相应的主题领域。在主题分类方面，需要建立一套科学的陶行知研究分类体系，将纷繁复杂的文献资料归入"生活教育理论"、"乡村师范教育"、"育才学校时期"、"诗歌创作"、"平民教育"、"民主教育"等主题类别中。同时，对文献内容进行细粒度分类，标注文献的类型、年代、来源、关键词等信息。运用先进的模型技术生成各主题的知识图谱与概念关联图谱，揭示陶行知思想体系中各个概念之间的逻辑关系。通过进一步的统计分析方法，构建陶行知文本集的知识大数据体系，为上层智能应用提供坚实的知识支撑。

标准应用"AI智能问答"开发服务是基于知识库建设的核心智能应用。该应用利用大语言模型和陶行知主题知识智能计算和分析数据，实现以用户的多模态画像数据为基础的智能问答服务。无论是学生查询陶行知的教育思想，还是教师研究行知理论的实践应用，亦或是研究人员深入探讨陶行知思想的学术内涵，系统都能根据用户的身份和需求特征，提供精准、专业、个性化的知识服务。

智慧校园对接服务是实现平台价值最大化的关键环节。系统需要建设一个智能应用统一入口，实现与学校智慧校园平台的无缝对接。这一统一入口需要充分利用智慧校园平台的用户认证体系，实现单点登录和自动身份核验，用户无需重复注册即可使用智能问答服务。同时，系统需要与智慧校园平台的权限管理体系对接，根据用户的角色和权限展示其可访问的智能应用，确保信息安全。

### 1.3.2 构建主动化、制度化的长效保障

根据招标文件的要求，本项目需要建立完善的长期服务保障体系，确保系统在三年合同期内持续稳定运行，并在质保期后仍能获得必要的支持服务。

在响应机制方面，质保期内中标人需要提供7×24小时电话支持服务，确保用户在任何时间遇到问题都能获得及时的响应。一般性问题需要在24小时内解决，对于紧急故障需要立即响应并在最短时间内恢复服务。中标人还需要在质保期内免费提供系统升级、紧急故障处理、软件问题的修复、基础优化配置和性能调整、现场问题的诊断与分析等服务。

在驻场服务方面，项目建设及维保期间，中标人需要安排1名项目经理与1名实施工程师常驻学校现场，全职负责系统的部署、配置、培训、优化及日常保障工作。驻场人员的职责包括：负责系统的日常运维和监控工作，及时发现和处理异常情况；负责对学校用户进行培训和指导，帮助用户掌握系统的使用方法；负责与学校相关部门保持密切沟通，及时了解用户需求变化并反馈给项目团队；负责系统的配置调整和优化工作，持续提升系统性能和用户体验。驻场服务的安排确保了学校用户在项目实施和运维期间能够获得面对面的专业支持。

在定期检查方面，质保期内中标人需要每半年对系统进行一次全面检查，检查内容包括系统运行状态、数据质量、性能指标、安全状况等方面。检查发现的问题由中标人负责免费处理，确保系统始终保持在最佳状态。

在质保期满后，中标人将继续免费提供电话咨询服务，为学校提供技术支持的后盾。同时，学校也可以根据实际需要签订延保服务协议，获得更全面的技术支持服务。

### 1.3.3 实现从"交付"到"赋能"的根本转型

本项目区别于传统信息系统建设项目的重要特征，在于其不仅要求完成系统的开发部署和功能交付，更强调对学校内部能力的赋能和对用户创新意识的激发。

知识转移和能力建设贯穿项目实施全过程。在项目实施过程中，学校的技术人员将深度参与项目开发的各个环节，包括需求分析、系统设计、开发实现、测试验证、部署上线等。通过这种"做中学"的参与模式，学校技术人员能够深入理解系统的技术架构和实现细节，掌握系统的运维管理方法，积累智能化应用的开发经验。系统交付后，学校团队将具备基本的系统维护、故障处理、功能扩展等能力，不再完全依赖于外部供应商。

分层分级的培训体系确保各类用户都能掌握所需技能。针对系统管理员，培训内容涵盖系统架构原理、运维管理操作、安全配置优化、故障诊断排除等高级内容，使其具备独立管理整个平台的能力。针对应用开发者，培训内容涵盖应用创建配置、Prompt工程实践、效果调优方法等开发技能，使其能够基于平台开发新的智能应用。针对普通用户，培训内容涵盖基本操作方法、常见问题解决、反馈渠道使用等基础内容，确保所有用户都能顺畅使用平台提供的各项服务。

## 1.4 项目综合重难点与一体化应对策略

### 1.4.1 系统无缝集成与多源数据高质量融合的复杂性

本项目涉及与学校多个现有业务系统的集成对接，这些系统往往建设于不同时期，采用不同的技术架构和数据标准，集成对接的复杂性不容低估。

多源数据融合的首要挑战在于数据格式和标准的异构性。学校各业务系统的数据格式、编码方式、元数据规范等往往不一致，需要进行大量的数据清洗和转换工作。以陶行知文献资料为例，不同来源的文献资料可能采用不同的分类体系、标签体系，如何将这些异构数据整合到统一的知识库中，是需要解决的首要问题。应对这一挑战，需要在项目建设初期就与学校相关部门协商确定数据交换的标准格式，建立统一的数据规范，从源头上减少异构性。

系统接口的兼容性是另一个重要挑战。不同系统提供的API接口在协议规范、认证方式、返回值格式等方面存在差异，需要开发适配器进行统一封装。应对这一挑战，需要采用成熟的集成中间件和技术框架，利用现有的企业级集成平台降低开发成本和技术风险。同时，需要建立分层次的数据同步策略，根据不同数据的时效性要求采用不同的同步机制。

数据实时性与一致性的平衡也需要妥善处理。多源数据的同步更新需要建立有效的数据同步机制，确保各系统之间的数据能够保持一致。对于实时性要求较高的应用场景，需要考虑增量更新、事件驱动等机制，避免数据滞后影响用户体验。

### 1.4.2 确保平台长期稳健运行与业务需求即时响应的双重压力

平台建设完成投入运行后，将面临"稳定性"与"灵活性"双重目标的平衡挑战。一方面，作为面向全校师生的公共服务平台，系统需要保持高度稳定，任何故障都可能影响大量用户的正常使用；另一方面，智能化应用领域技术迭代速度极快，用户需求也在不断演化，平台需要具备快速响应变化的能力。

为应对这一挑战，本项目在技术架构设计上采用"核心稳定、边缘灵活"的分层策略。系统的核心组件采用成熟稳定的技术方案，确保基本功能的可靠运行；同时，将创新功能和新特性封装为独立的微服务模块，采用蓝绿部署、灰度发布等机制，在保证核心系统稳定的前提下实现快速迭代更新。

在运维保障上，需要充分利用容器化、自动化运维等技术手段，降低运维成本和复杂度，同时通过完善的监控告警体系，及时发现和处理潜在问题，将被动响应转变为主动预防。

### 1.4.3 实现从"系统交付"到"内部能力赋能"的根本性转变

本项目要求实现的"内部能力赋能"，意味着需要在项目实施过程中同步完成知识转移和能力建设，使学校逐步具备平台的自主运营和持续优化能力。

实现这一目标的关键在于建立完善的赋能机制和支撑体系。首先，在项目实施过程中采用"联合团队"模式，让学校的技术人员深度参与项目开发全过程，通过实战锻炼提升能力；其次，建立分层分级的培训体系，针对不同角色提供差异化的培训内容；第三，提供完善的运维文档和知识库，使学校团队在项目结束后仍能获得持续的技术支撑；最后，建立常态化的沟通交流机制，定期组织技术交流会、用户反馈会等活动，持续收集改进建议，推动平台不断优化完善。

## 知识库建设与RAG检索流程图

图1-2 知识库建设与RAG检索流程图

# 2. 项目总体规划设计

## 平台功能模块全景图

图2-1 平台功能模块全景图

## 2.1 总体设计原则与思路

本项目的总体规划设计遵循开放性与可扩展性原则、稳定性与可靠性原则、安全性与合规性原则、用户体验优先原则、技术先进性与实用性兼顾原则五大核心原则。

### 2.1.1 设计原则总纲

#### 开放性与可扩展性原则

#### 稳定性与可靠性原则

#### 安全性与合规性原则

#### 用户体验优先原则

#### 技术先进性与实用性兼顾原则

### 2.1.2 设计思路阐述

#### 以知识为核心的设计思路

#### 以用户画像为驱动的个性化设计

#### 以持续优化为目标的闭环设计

#### 以开放接口为支撑的生态设计

## 2.2 总体架构设计

### 2.2.1 分层架构设计

#### 基础设施层（IaaS/云原生底座）

#### 数据资源层（统一数据资产中心）

#### AI引擎层（模型与能力中台）

#### 应用开发层（低代码开发环境）

#### 应用服务层（能力开放与治理）

#### 用户交互层（多渠道触达）

## 系统集成架构图

图2-2 系统集成与智慧校园融合架构图

## 2.3 平台核心模块设计

### 2.3.1 数据湖管理模块

### 2.3.2 AI引擎管理模块

### 2.3.3 知识库管理模块

### 2.3.4 AI应用开发模块

### 2.3.5 模型与算力管理模块

## 2.4 系统集成与扩展设计

### 2.4.1 与校本数据中心的深度集成

### 2.4.2 与智慧校园平台的融合集成

### 2.4.3 开放API体系与生态构建

### 2.4.4 插件化扩展与模块化升级架构

## 2.5 安全与运维保障设计

### 2.5.1 纵深防御与零信任数据安全体系

### 2.5.2 主动式系统安全与弹性运行时防护

### 2.5.3 基于可观测性栈的智能运维

### 2.5.4 持续性安全运维与合规审计

## 技术架构图

图2-3 平台技术架构图

## 2.6 标准化与合规性设计

### 2.6.1 多层次标准化体系构建

### 2.6.2 嵌入式合规性检查与审计

### 2.6.3 标准化驱动的开放生态集成

# 3. 项目实施计划方案

## 项目实施甘特图

图3-1 项目实施甘特图

## 3.1 项目总体策略与原则

### 3.1.1 敏捷并行实施原则

#### 以特性模块为中心的并行工程管理

#### 基于短周期迭代的渐进式交付

#### 贯穿始终的持续集成与交付实践

### 3.1.2 核心功能优先交付原则

#### 基于业务价值与风险化解的价值功能识别与排序

#### 以快速验证为导向的最小可行产品迭代路径

#### 以演示成果为锚点的演示驱动开发

### 3.1.3 风险前置管理原则

#### 需求风险的系统性管控

#### 技术环境与集成风险的早期破解

#### 项目资源与进度风险的预防性管理

## AI应用开发流程图

图3-2 AI应用开发与管理流程图

## 3.2 项目实施里程碑计划

### 3.2.1 项目总体时间表

### 3.2.2 详细阶段计划

## 3.3 项目团队与职责分工

### 3.3.1 团队组织架构

### 3.3.2 驻场服务团队配置

## 3.4 知识库建设实施计划

### 3.4.1 数据采集与整理

### 3.4.2 知识分类与标注

### 3.4.3 知识图谱构建

## 3.5 平台开发实施计划

### 3.5.1 开发环境与工具链

### 3.5.2 核心功能开发路线

### 3.5.3 迭代开发与版本发布

## 3.6 系统集成与测试计划

### 3.6.1 集成测试策略

### 3.6.2 性能测试方案

### 3.6.3 安全测试方案

## 3.7 培训与交付计划

### 3.7.1 培训方案设计

### 3.7.2 交付文档体系

### 3.7.3 验收流程与标准

# 4. 技术实现方案

## 模型持续学习进化循环图

图4-1 模型持续学习进化循环图

## 4.1 RAG检索增强技术方案

### 4.1.1 RAG技术原理与架构

### 4.1.2 向量检索与混合检索实现

### 4.1.3 检索效果评估与优化

## 用户画像构建体系图

图4-2 用户画像多维构建体系图

## 4.2 大语言模型集成方案

### 4.2.1 模型选型与部署策略

### 4.2.2 Prompt工程与优化

### 4.2.3 输出质量控制与安全审核

## 检索效果评估指标图

图4-3 检索效果评估指标体系图

## 4.3 知识库检索优化方案

### 4.3.1 文档分块策略优化

### 4.3.2 检索排序算法优化

### 4.3.3 检索缓存与加速策略

## 4.4 用户画像技术方案

### 4.4.1 多维画像构建体系

### 4.4.2 画像实时更新机制

### 4.4.3 个性化服务实现

## 4.5 系统性能优化方案

### 4.5.1 推理加速与量化优化

### 4.5.2 缓存架构与响应优化

### 4.5.3 负载均衡与弹性伸缩

# 5. 运维保障与安全方案

## 可观测性监控体系图

图5-1 可观测性监控体系架构图

## 5.1 运维监控体系方案

### 5.1.1 监控指标体系设计

### 5.1.2 告警策略与通知机制

### 5.1.3 可视化监控大屏

## 回答风格自动适配图

图5-2 回答风格自动适配流程图

## 5.2 故障应急响应方案

### 5.2.1 故障分级与响应时效

### 5.2.2 故障处理流程

### 5.2.3 故障复盘与改进

## 5.3 数据备份与恢复方案

### 5.3.1 备份策略设计

### 5.3.2 恢复演练机制

## 5.4 安全防护体系方案

### 5.4.1 网络安全防护

### 5.4.2 应用安全防护

### 5.4.3 数据安全保护

### 5.4.4 安全审计与合规

## 5.5 服务保障方案

### 5.5.1 质保期服务承诺

### 5.5.2 质保期后服务延续

### 5.5.3 服务质量监督

# 6. 验收标准与交付物

## 性能验收指标表

| 指标名称 | 要求值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 检索召回时间 | < 2秒 | 标准查询集测试取平均值 |
| 模型首字生成时间 | < 2秒 | 标准问题集测试取平均值 |
| 混合检索准确率 | > 90% | 标准测试集检索准确率 |
| 引用错误率 | < 5% | 随机抽样验证引用准确性 |
| 并发支持能力 | ≥ 10并发用户 | 10并发压力测试 |

## 6.1 验收标准与验收流程

### 6.1.1 功能验收标准

### 6.1.2 性能验收标准

### 6.1.3 验收流程设计

## 交付物清单表

| 类别 | 交付物名称 | 数量 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件系统 | 陶行知RAG开发管理平台 | 1套 | 可执行程序+源码 |
| 软件系统 | 数据库及中间件 | 1套 | 安装包 |
| 文档 | 需求规格说明书 | 1份 | Word/PDF |
| 文档 | 系统设计说明书 | 1份 | Word/PDF |
| 文档 | 测试报告 | 1份 | Word/PDF |
| 文档 | 用户操作手册 | 1份 | Word/PDF |
| 文档 | 管理员手册 | 1份 | Word/PDF |
| 数据 | 陶行知文献知识库 | ≥150篇 | 原始文件+索引 |
| 数据 | Embedding模型文件 | 1套 | 模型文件 |
| 服务 | 培训服务 | 按需 | 现场+线上 |
| 服务 | 三年质保服务 | 3年 | 7×24响应 |

## 6.2 交付物清单

### 6.2.1 软件系统交付物

### 6.2.2 文档交付物

### 6.2.3 数据交付物

### 6.2.4 服务交付物

## 6.3 售后服务承诺

### 6.3.1 质保期服务承诺

### 6.3.2 质保期后服务承诺

### 6.3.3 服务质量保障措施