Clienteling系统AI辅助工具需求对齐会-20260316_140000-会议记录2026年3月16日, 下午02:0020 分钟 18 秒

Warren WANG 已开始听录

Warren WANG   0:08
OK 那我们开始。今天的议题很明确——Clienteling 系统那个 AI 辅助工具的需求对齐。时间有限，我们抓紧过。Leo，你先讲，门店那边现在痛点是什么？

Leo ZHANG   0:22
行。我跟你讲啊，说白了就一个字——慢。顾问在店里用 Clienteling 系统嘛，查个客户信息翻好几个页面，约个 Cabin 服务也是，这个流程那个流程的，太繁琐了。

Warren WANG   0:38
嗯。

Leo ZHANG   0:39
你想啊，顾问是在接待客人的时候用的，不是说坐在办公室慢慢点的。经常是跟客人聊着天呢，然后要低头翻系统找信息，那个……那个体验就很差。客人也觉得你不专业嘛。

Warren WANG   0:55
了解了。

Leo ZHANG   0:57
所以我们的想法是做一个 AI 工具，说白了就是让顾问直接跟 AI 说话——"帮我查一下张丽的信息"，AI 就帮你查出来了嘛。不用再一页一页点过去。

Warren WANG   1:10
OK。Mark，技术 feasibility 你怎么看？对话式的这个方向。

Mark JIN (EXT)   1:17
从技术角度来讲，完全可行。本质上就是在现有 Clienteling App 里嵌入一个 AI 对话模块。嗯……不过我先确认一个前提——只做移动端对吧？PC 端不考虑？

Warren WANG   1:28
对，scope 就是手机端。顾问全部是手机操作，桌面版 ROI 不划算。

Leo ZHANG   1:35
对对，而且你想啊，顾问在店里嘛，手上经常拿着东西，所以界面一定一定要简单，最好单手就能操作。我跟你讲，这个是顾问反馈最多的。

Warren WANG   1:43
行。那界面就是单屏对话为主？详情怎么展示？

Leo ZHANG   1:49
是这样的——从底下弹出来一个页面。比如说查了客户信息嘛，对话里先出一张卡片，你点一下，底下就弹出来完整的客户档案。看完了点一下空白处就关掉，回到对话。很简单的。

Warren WANG   2:04
清楚了。Next topic——AI 回复的展示方式。Leo 你们之前跟顾问做过调研是吧？

Leo ZHANG   2:12
对，聊了好多轮了。我跟你讲，总结下来就是 9 种。

Warren WANG   2:18
9 种这么多？

Leo ZHANG   2:19
没有没有，不多。你听我说啊——第一个是普通文字回复，这个肯定要有嘛。第二个是思考提示，就是 AI 处理的时候得有个动画，不然顾问以为系统卡死了。

Warren WANG   2:33
嗯。

Leo ZHANG   2:35
然后两种卡片——客户信息卡片和预约确认卡片。查到客户就出客户卡片，预约成功就出预约卡片嘛。然后是……那个……日历选择，预约的时候让顾问选时间用的。还有表单，填客户信息什么的。

Warren WANG   2:54
继续。

Leo ZHANG   2:55
然后是选项按钮，比如选 Cabin 还是 BA 服务，弹几个按钮点一下就好了嘛。再就是数据表格，展示消费记录这些。最后是信息卡片，带图片的那种，推荐产品或者活动介绍用的。

Warren WANG   3:13
OK 我复述一下。文字回复、思考提示、客户卡片、预约卡片、日历、表单、选项按钮、表格、信息卡片。Nine types。

Leo ZHANG   3:23
对对，就这 9 个。我跟你讲，这个是我们最看重的，不是做那种只能打字聊天的机器人，说白了就是要在对话里面把所有操作都完成。

Warren WANG   3:34
明白。Mark，这 9 种，技术上有没有 blocker？

Mark JIN (EXT)   3:38
嗯……逐个来说的话——卡片、表单、按钮这些本质上就是富文本消息，前端做组件化渲染就可以了，不复杂。日历选择器稍微麻烦一点，因为涉及实时查询后端的时段可用状态。然后思考提示的话，我建议用 streaming 方式，AI 一边处理一边给前端反馈，用户体感会好很多。总体来讲，没有 blocker。

Warren WANG   4:00
行。那我们过具体功能。客户查询先来。

Leo ZHANG   4:05
好。说白了就是——顾问说手机号或者名字都能查嘛。查到了，对话里出一张客户卡片，姓名、VIP 码、消费金额这些关键信息。点一下弹出完整档案，里面有基本信息、消费记录、客户标签、买过什么东西。

Warren WANG   4:24
查不到的 case 呢？

Leo ZHANG   4:26
查不到就告诉顾问"没查到这个客户，请核对一下再试"嘛，很简单。

Warren WANG   4:32
OK。数据范围第一期就复用现有字段，不加新的，align 吧？

Leo ZHANG   4:37
没问题没问题，现有的够用了。

Warren WANG   4:40
行。预约流程。

Leo ZHANG   4:43
预约这个稍微复杂，不是一句话能搞定的嘛。要 AI 一步一步引导着来。

Warren WANG   4:49
你说。

Leo ZHANG   4:50
是这样的——第一步，顾问说"我要预约"，AI 弹出选项，Cabin 服务还是 BA 服务，点一下选好。第二步呢，弹出日历，能看到哪些时间段有空的、哪些满了嘛，选一个时间。

Warren WANG   5:06
嗯。

Leo ZHANG   5:08
第三步，弹表单填客户信息和备注。第四步提交，系统检查时段还有没有位置。有位置就成功，对话里出预约确认卡片；满了就提示"时段已满，重新选一个"。就这四步。

Warren WANG   5:24
预约成功之后，还有哪些操作？

Leo ZHANG   5:27
能改备注，也能取消。但是——我跟你讲啊，取消之前一定一定要二次确认。之前出过一次误操作，顾问手一滑就把预约取消了……那个……那次门店经理都急了。

Warren WANG   5:38
这个 noted。改期呢？

Leo ZHANG   5:42
改期就是重新选个时间嘛。AI 引导选新时段，选好了系统自动把旧的取消、生成新的。

Mark JIN (EXT)   5:51
我补充一下技术层面。预约创建、取消这些全部走现有 Clienteling 的 API，我们不另建数据库，这样数据一致性有保障。改期的话，从实现上讲就是一个原子操作——取消和新建放在同一个事务里面，要么都成功，要么都回滚，不会出现中间状态。

Warren WANG   6:09
OK。日历查看？

Leo ZHANG   6:12
你想啊，除了预约的时候弹出来的那个日历，顾问还需要一个专门的日历页面嘛。也是底部弹出来的，能看到一整周的预约安排——哪些时段有人了、哪些空着。Cabin 和 BA 服务要能区分开，点某个预约能看到详情。

Warren WANG   6:31
这样顾问 scheduling 就方便了。

Leo ZHANG   6:34
对的。

Warren WANG   6:36
语音输入。Leo，调研结论是什么？

Leo ZHANG   6:41
我跟你讲，这个是顾问需求排第一的。说白了就是很多时候不方便打字嘛，手上拿着东西什么的。我们希望就是按住一个按钮说话，松开就发送。万一说错了，手指往上一滑就取消。

Warren WANG   6:58
交互跟微信语音一样？

Leo ZHANG   7:00
对对，就是那个体验。顾问天天用微信嘛，零学习成本。

Mark JIN (EXT)   7:06
语音转文字的话，技术方案是用云端 ASR 服务，中文识别准确率目前已经很成熟了。不过……嗯，有一个点需要注意——顾问会提到客户姓名、品牌专有术语这些，理论上标准模型可能识别不准。我的建议是配一个自定义词表来提升这类专有名词的识别精度。

Warren WANG   7:23
Mark 你后面出个评估。

Mark JIN (EXT)   7:26
没问题，我会做一下 POC 验证。

Warren WANG   7:28
OK，还有几个 quick items。语言，第一期只做中文？

Leo ZHANG   7:34
中文够了嘛，以后有需要再扩展。

Warren WANG   7:38
对话记录？

Leo ZHANG   7:41
要保留的。每个顾问有自己的对话历史嘛，关了 App 再打开还能看到之前聊的。

Mark JIN (EXT)   7:48
这个存服务端，按顾问账号做数据隔离就行了。嗯……技术上是标准方案，没什么难度。

Warren WANG   7:54
主动推送？比如"30 分钟后有预约"。

Leo ZHANG   7:59
第一期先不做了吧，顾问自己查就行嘛。这个可以放后面的版本。

Warren WANG   8:06
行。我 recap 一下整体 scope。手机 App，嵌在现有 Clienteling 里。单屏对话为主，详情底部弹出。AI 对话 9 种展示——文字回复、思考提示、客户卡片、预约卡片、日历选择、表单、选项按钮、数据表格、信息卡片。

Leo ZHANG   8:27
对的。

Warren WANG   8:28
客户查询支持手机号和姓名。预约四步引导——选服务、选时间、填信息、确认。预约后支持改备注、取消带二次确认、改期。有独立日历页查看一周预约。语音输入 must-have。中文 only，保留对话历史，第一期不做推送。所有数据走现有系统 API，不另建库。

Leo ZHANG   8:52
我跟你讲，没有遗漏，完全正确。

Mark JIN (EXT)   8:55
嗯……我这边也确认，从技术角度来讲没有 blocker。我后面会出一版整体的技术架构设计文档。

Warren WANG   9:00
Good。那需求基本 aligned 了。Action items——我会后发一封正式的需求确认邮件，大家 review 一下。Mark，技术方案尽快 output。Leo，之前门店调研的那些 raw data 整理一下给设计团队做参考。

Leo ZHANG   9:16
没问题，这周之内给到。

Mark JIN (EXT)   9:18
收到，我预估下周三之前可以出初版。

Warren WANG   9:20
效率很高。Thanks everyone。

Leo ZHANG   9:23
辛苦辛苦，有问题随时拉群聊。

Mark JIN (EXT)   9:25
OK，先这样。

Warren WANG   9:26
好，散会。